RECORDS
时间	事件	描述	完成时间（完成度）/备注
5.8	处理食材库 / 多表格合并处理	5.11	5.11（100%）
5.8	影像学方向的调研（人体健康状态诊断、生物信息关联方向），一两个模型	5.18	100%
5.18	DuReader api / 模型测试及服务搭建(Flask)		100%
5.23	利用ocr识别病例本,并结构化输出,提取关键内容	6.30	70%(6.7)
5.25	病例本识别测试项目模糊匹配,引入char_cnn	6.30
6.7	DuReader api / 模型测试及服务搭建(Docker)	6.15	80%(6.7) / 100%(7.14)
6.7	利用U-NET实现大型数据CAMELYON16的分割	7.7	20%
6.11	EHR前端上传图片或压缩包,启动EHR服务,docker服务	7.22	100%(7.14)
6.25	EHR添加column_iou,但结果列有可能识别成’结果提示单位参考区间’,对结果造成很大影响.		完善abnormal模块,增强正则表达式
7.13	Mutil-Passage代码实现		调通网络
7.13	3D dense-net
7.13	EHR上觅脑
8.10	乳腺癌病理切片分类		https://github.com/baidu-research/NCRF
8.10	3D-DenseNet肝纤维超声视频分类		/home/hyq/iCarbonX/CV-Project/3d-DenseNet-master/
8.10	Xgboost-图像分类		/home/hyq/iCarbonX/CV-Project/3d-DenseNet-master/xgboost_classify.py
9.19	CRNN-OCR	识别时间	https://github.com/MaybeShewill-CV/CRNN_Tensorflow
10.10	Recommendation	利用用户信息，历史浏览信息，预测用户点击推荐给他的文章的概率，文章特征用Tfidf,nouns,cates进行描述
11.1	CTR预估	DIN，文本分类网络FastText
11.2	Zero-Shot	使用rest_net101模型中提取的图像特征： / zsl=0.0451, top5_zsl=0.4754, unseen=0.0204, top5_gzsl_acc=0.0075 / 使用从单食物识别模型中提取的图像特征后zsl=0.0551, top5_zsl=0.4974, unseen=0.0504, top5_gzsl_acc=0.2675
	ZSL的semantic embedding使用新的模型提取的结果	zsl=0.1996, top5_zsl=0.5968, unseen=0.0978, top5_gzsl_acc=0.3278
	510类的结果	zsl=0.1202, top5_zsl=0.3531, unseen=0.0424, top5_gzsl_acc=0.2133
	食物推荐场景的部分工作内容包括： / 1.分析来自觅饭项目的用户行为数据，制作训练集及测试集。 / 2.在DIN模型及lightgbm模型中进行实验，得到准确率在0.7左右，精确度0.68左右，及召回率0.66左右。
	Finetune 40类的RN结果，train_acc: 0.702702702703	zsl=0.1348, top5_zsl=0.6738, unseen=0.0574, top5_gzsl_acc=0.3376